 **Республика Бурятия**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**сельского поселения «Куйтунское»**

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**«24 » июня 2016 года № 67 с. Куйтун**

**Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения «Куйтунское» на 2016 - 2021 годы»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации сельского поселения «Куйтунское» от 17.07.2009г. №42 «О порядке разработки долгосрочных целевых программ сельского поселения «Куйтунское», их формирования и реализации и порядке разработки ведомственных целевых программ, их формирования и реализации», Администрация сельского поселения «Куйтунское»

**Постановляет:**

## 1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения «Куйтунское» на 2016 - 2021 годы». (Приложение 1).

## 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

## 3. Обнародовать данное решение на информационных стендах.

## 4. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.

**Глава муниципального образования**

**сельское поселение «Куйтунское» П.Е.Николаев**

Утверждено

постановлением администрации

МО СП «Куйтунское»  
  
от 24.06.2016 № 67

**Муниципальная программа**  
**«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения «Куйтунское» на 2016 - 2021 годы»**

Паспорт  
муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения «Куйтунское»

на 2016 – 2021 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения «Куйтунское» на 2016 - 2021 годы» (далее – Программа) |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;  - постановление Правительства Российской Федерации от 14  июня 2013 года N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»  -Распоряжение Правительства РФ от 29.07.2013 №1336-р |
| Разработчик программы | Администрация сельского поселения «Куйтунское» |
| Исполнители программы | Администрация сельского  поселения «Куйтунсклое» |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация сельского поселения «Куйтунское» и Совет депутатов сельского поселения «Куйтунское» |
| Цель программы | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории сельского поселения «Куйтунское» |
| Задачи программы | 1. Повышение надежности системы транспортной  инфраструктуры.  2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения. |
| Сроки реализации программы | 2016 - 2021 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования:  - средства местного бюджета.  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016 года, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом  изменения ассигнований из районного бюджета. |
| Мероприятия программы | - разработка проектно-сметной документации;  - приобретение материалов и ремонт дорог;  - мероприятия по организации дорожного движения;  -ремонт, содержание автомобильных дорог. |

1. **Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами**

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения сельского поселения «Куйтунское». Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.  
 Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:  
 - демографическое развитие;   
 - перспективное строительство;   
 - состояние транспортной инфраструктуры;   
 Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

**1.1. Демографическое развитие сельского поселения**

В состав МО СП «Куйтунское» как единой административно - территориальной единицы входят 2 населенных пункта, с.Куйтун, с. Надеино. Административным центром является село Куйтун. Село расположено в восточной части Республики Бурятия на расстоянии 60 км от г. Улан-Удэ. Территория поселения составляет – 59,6 тыс.га, из них 6,4 тыс.га числится под пашней, 0,55 тыс.га под сенокосными угодьями, 2,4 тыс.га занимают пастбища, 50,25 тыс. га заняты лесом.

Общая протяженность дорог общего пользования –17,974 км. Численность постоянного населения на 01.01.2016 года - 1337 человек. Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития сельского поселения «Куйтунское» характеризуется следующими показателями:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | на 01.01.2013г. | на  01.01.2014г. | на 01.01.2015г. | на 01.01.2016г. |
| Численность постоянного населения, чел. | 1329 | 1351 | 1370 | 1337 |
| Число домохозяйств | 471 | 476 | 481 | 480 |
| Родившихся, чел. | 11 | 16 | 17 | 18 |
| Умерших, чел. | 25 | 27 | 30 | 19 |
| Естественный прирост, чел. | -14 | -11 | -13 | -1 |
| Численность прибывших, чел. | 36 | 47 | 22 | 46 |
| Численность выбывших, чел. | 30 | 12 | 18 | 38 |
| Миграционный прирост, (убыль) чел. | +6 | +35 | +4 | +8 |

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста.

**2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы**

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения «Куйтунское».  
 В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.  
  
**Основные задачи Программы:**

- модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства;   
 Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

**Сроки и этапы реализации программы.**

Срок действия программы 2016 - 2021 годы. Реализация программы будет осуществляться весь период.

**3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, целевые индикаторы**

**3.1. Общие положения**

1. Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:  
 - тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;   
- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры;  
- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;   
2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.   
3. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.   
4. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.  
5. Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.  
6. Источниками финансирования мероприятий Программы являются бюджет сельского поселения «Куйтунское», а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из республиканского бюджета определяются после принятия районных программ и подлежат уточнению после формирования районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.  
7. Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

**3.2. Система дорожной деятельности**

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:  
1. Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;  
2. Обеспечение безопасности дорожного движения.

**3.3. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения**

Реализация Программы осуществляется Администрацией сельского поселения «Куйтунское». Для решения задач Программы предполагается использовать средства местного бюджета, собственные средства хозяйствующих субъектов.   
 В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития сельского поселения «Куйтунское», генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.  
Исполнителями Программы являются администрация сельского поселения «Куйтунское» и Совет депутатов сельского поселения «Куйтунское».  
Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация поселения «Куйтунское» и Совет депутатов сельского поселения «Куйтунское».  
Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

**4. Оценка эффективности реализации Программы**

Основными результатами реализации мероприятий являются:  
- модернизация и обновление транспортной инфраструктуры поселения;   
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;  
- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К Постановлению администрации

сельского поселения «Куйтунское»

№ 67 от 24.06.2016г.

**ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

| №  п/п | Наименование мероприятия | | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 -2021гг. |
| 1 | Приобретение материалов, ремонт дорог, | Улучшение транспортной инфраструктуры, | | Бюджет МО «Тарбагатайский район» | 200 000 |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации | Подготовка исходной документации | | Бюджет МО «Тарбагатайский район» | 150 000 |
| 3 | Обеспечение безопасности, организации  дорожного движения | Повышение безопасности дорожного движения | | Бюджет МО «Тарбагатайский район» | 80 000 |
|  | Бюджет МО «Тарбагатайский район» | | | | 430 000 |
|  | Бюджет СП «Куйтунское» | | | | \* |
|  | Всего | | | | 430 000 |

Примечание: \* - при наличии денежных средств в бюджете поселения.

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

МО СП «Куйтунское»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.Е. Николаев

27.06.2016г.

СПРАВКА

Об обнародовании постановления администрации МО СП «Куйтунское» № 67 от 24 июня 2016г.Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения «Куйтунское» на 2016 - 2021 годы»

Мы, Емельянова Н.А., Кокорина Е.Б., ответственные за обнародование постановления администрации МО СП «Куйтунское» № 54 от 16 июня 2016г. Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения «Куйтунское» на 2016 - 2021 годы», обнародовали данное постановление на информационных стендах поселения 27 июня 2016г.

Ответственные: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Емельянова Н.А.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кокорина Е.Б.