ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО «Тарбагатайский район» на 2008-2015 годы и на период до 2022 года (включительно)

за 2021 год

| Наименование муниципальной программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО «Тарбагатайский район» на 2008-2015 годы и на период до 2022 года (включительно |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел строительства, ЖКХ и развитию инфраструктуры Администрации МО «Тарбагатайский район» |

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО «Тарбагатайский район» на 2008-2015 годы и на период до 2022 года (включительно утверждена постановлением Администрации МО «Тарбагатайский район» от 03 сентября 2008 года № 644

Целью муниципальной программы является

- Доступность коммунальных услуг;

- Перспективное развитие коммунальной инфраструктуры;

- Предполагаемые инвестиции в строительство и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры

Достижение целевых показателей программы осуществляется в рамках реализации основных мероприятий программы.

| П\П | Направление | Мероприятие | Характеристика проблемы | Предлагаемое решение | Достигаемый эффект | Потребность в финансовых средства тыс.руб в 2022г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ПСД | СМР |
| 1 | Ремонт тепловых сетей в с.Тарбагатай |  |  |  |  |  | РБ- 8088,1, МБ-425,68947 Итого: 8513,78947 |
| 2 | Капитальный ремонт тепловых сетей в с. Тарбагатай |  |  |  |  |  | РБ- 4131,00, МБ-500,00 Итого: 4631,00 |

В 2021 году  было запланировано выделение финансовых средств в размере           13 144,79 тыс. руб., фактическое использование средств составило 13 144,79 тыс.руб. Запланированные  финансовые средства в бюджете района на 2021 год использованы в полном объеме.

Первый заместитель Руководителя-

Председатель комитета по развитию

инфраструктуры МО «Тарбагатайский район»                             А.А.Гнеушев