ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Тарбагатайском районе на 2018-2020 годы» и на период до 2025 года (включительно)»

за 2021 год

| Наименование муниципальной программы | «Повышение безопасности дорожного движения в Тарбагатайском районе на 2018-2020 годы» и на период до 2025 года (включительно)» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел строительства, ЖКХ и развитию инфраструктуры Администрации МО «Тарбагатайский район» |

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Тарбагатайском районе на 2018-2020 годы» и на период до 2025 года (включительно)» утверждена постановлением Администрации МО «Тарбагатайский район» от 30 ноября 2012 года № 966

Целью муниципальной программы является обоснование перспектив совершенствования и развития сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения, способствующей созданию благоприятных условий экономического развития, развитию туризма и повышению уровня жизни населения.

Муниципальной программой поставлены следующие задачи:

- сохранение и модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет содержания и ремонта;

- приведение сети дорог по протяженности и техническому уровню в соответствие с потребностями экономики района, развития туризма, экологической безопасности за счет строительства и реконструкции, автомобильных дорог;

- обеспечение стабильного финансирования и соблюдения инвестиционных приоритетов;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в Тарбагатайском районе.

Достижение целевых показателей программы осуществляется в рамках реализации основных мероприятий программы.

| Наименование | Планируемые показатели | Значение показателя 2021 г |
| --- | --- | --- |
| Число лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях | 0 | 1 |
| Количество дорожно-транспортных происшествий с потерпевшими | 0 | 23 |

В 2021 году  было запланировано выделение финансовых средств в размере          55 889,30732 тыс. руб., фактическое использование средств составило 30 517,44917 тыс.руб. на следующие мероприятия:

- Содержание и обслуживание автомобильных дорог общего пользования местного значения - МБ- 6481,879 тыс. руб.

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Барыкино-Харитоново Тарбагатайского района Республики  Бурятия  (ремонт водопропускной трубы) –МБ-1039,21919 тыс. руб.

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  в рамках НП РБ- 6978,589 тыс. руб. МБ- 147,709 тыс. руб.

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул.Дружбы с.Нижний Саянтуй- РБ 2429,877 тыс.руб. МБ-346,370 тыс.руб.

- Обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений  по ул. Некрасова с. Тарбагатай –МБ – 1 185,030тыс.руб

- Разработка проектно-сметной документации  ул.Кирова С.Пестрево , ул.Ленина с. Надеино- МБ- 4 477,500 тыс.руб.

- Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт  Автомобильная дорога в с. Нижний Саянтуй, вдоль ДНТ Багульник- 2 000,000 тыс.руб.

- Разработка проектов комплексных схем организации дорожного движения муниципального образования «Тарбагатайский район ПОДД на местные автомобильные дороги- МБ- 445,000 тыс.руб.

- Выполнение работ  по изготовлению  и установке двустороннего информационного стенда, с целью привлечения внимания водителей и снижения скорости движения транспортных средств, на территории Тарбагатайского района. с.Нижний Саянтуй, 3  км автомобильной дороги  «Подъезд от ФАД «Байкал» к г. Улан-Удэ со стороны с. Мухоршибирь» -МБ- 99,570 тыс. руб.

- Проведение конкурсов среди несовершеннолетних на знание правил дорожного движения. Оснащение общеобразовательных организаций уголками (стендами) дорожной безопасности. –МБ- 50,000 тыс. руб.

- Проведение  работ  по диагностики автомобильных дорог  («Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги») – МБ- 472,500 тыс.руб.

- Обеспечение строительного контроля автомобильных дорог местного значения Тарбагатайского значения- МБ- 694,11598 тыс.руб.

- Приобретение специализированного транспортного средства для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в лизинг (автогрейдер)-

РБ- 3936,100 тыс.руб , МБ-80,360 тыс. руб.

Разница запланированного финансирования от фактического использования составило 25 371,85815 (где МБ-10 955,26515 и РБ – 14 416,593) образовавшийся за счет:

- Экономии от проведенных торгов электронного аукциона на мероприятии:

- Проведение  работ  по диагностики автомобильных дорог («Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги») – было запланировано 499,725 тыс.руб., а использовано  472,500 тыс.руб.. ( экономия составила 27,225 тыс. руб.)

- Выполнение работ  по изготовлению  и установке двустороннего информационного стенда, с целью привлечения внимания водителей и снижения скорости движения транспортных средств, на территории Тарбагатайского района. с.Нижний Саянтуй, 3  км автомобильной дороги  «Подъезд от ФАД «Байкал» к г. Улан-Удэ со стороны с. Мухоршибирь» - было запланировано 100, 000 тыс. руб., а использовано  99,570 тыс. руб. (экономия составила 0,430 тыс.руб.)

- Разработка проектов комплексных схем организации дорожного движения муниципального образования «Тарбагатайский район ПОДД на местные автомобильные дороги- было запланировано 495, 000 тыс. руб., а использовано  445,000 тыс.руб.

- Разработка проектно-сметной документации  ул.Кирова с.Пестрево , ул.Ленина с. Надеино было запланировано 4485,56927тыс. руб., а использовано  4477,500 тыс. руб.

- Обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений  по ул. Некрасова с. Тарбагатай – было запланировано 1186,60699 тыс. руб., а использовано – 1 185,030тыс.руб..

2) Приостановление работ по контракту «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул.Дружбы с.Нижний Саянтуй Тарбагатайского района» -  было запланировано 16 846,47 тыс.руб., а использовано 2429,877 (неиспользованные средства составили  РБ-14416,593 тыс.руб.)

3) В виду позднего доведения и распределения денежных средств по мероприятию «Содержание и обслуживание автомобильных дорог общего пользования местного значения - было запланировано 17 349,84289 тыс. руб., а использовано – 6 481,879 тыс. руб. (неиспользованные средства составили  РБ-10 867,96389 тыс.руб.)

Председатель комитета по развитию инфраструктуры

МО «Тарбагатайский район»                                                          А.А.Гнеушев