ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Тарбагатайском районе на 2018-2020 годы»

за 2019 год

| Наименование муниципальной программы | «Повышение безопасности дорожного движения в Тарбагатайском районе на 2018-2020 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел строительства, ЖКХ и развитию инфраструктуры Администрации МО «Тарбагатайский район» |

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Тарбагатайском районе на 2018 -2020 годы» утверждена постановлением Администрации МО «Тарбагатайский район» от 01 ноября 2017 г № 1371

Целью муниципальной программы является обоснование перспектив совершенствования и развития сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения, способствующей созданию благоприятных условий экономического развития, развитию туризма и повышению уровня жизни населения.

Муниципальной программой поставлены следующие задачи:

- сохранение и модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет содержания и ремонта;

- приведение сети дорог по протяженности и техническому уровню в соответствие с потребностями экономики района, развития туризма, экологической безопасности за счет строительства и реконструкции, автомобильных дорог;

- обеспечение стабильного финансирования и соблюдения инвестиционных приоритетов;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в Тарбагатайском районе.

Достижение целевых показателей программы осуществляется в рамках реализации основных мероприятий программы.

| Наименование | Ед.изм | Значение показателя 2018 г |
| --- | --- | --- |
| Число лиц погибших в ДТП | Чел. | 6 |
| Количество ДТП с потерпевшими | Ед. | 26 |

В 2019 году  всего запланировано финансовых средств  : 175790,37702 тыс. руб., использовано 170497,15492 тыс. руб. на мероприятия:

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - 158 486,48697 тыс. руб.

- Содержание и обслуживание автомобильных дорог общего пользования местного значения 7365,62395 тыс. руб.

- Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог - 4484,964 тыс. руб.

- Проведение работ по диагностике автомобильных дорог - 160,08 тыс. руб.

Финансовые средства в сумме -5293,2221 тыс. руб. не были использованы, так как поступили 18 декабря 2019 г. поэтому в конце года проведение конкурса не представлялось возможным.

Начальник Отдела строительства, ЖКХ

и развитию инфраструктуры

Администрации МО «Тарбагатайский район»                                                  С.М. Чистяков