ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Жилище» Тарбагатайского района на 2011-2015 годы и на период до 2020 года»

за 2019 год

| Наименование муниципальной программы | «Жилище» Тарбагатайского района на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел строительства, ЖКХ и развитию инфраструктуры Администрации МО «Тарбагатайский район» |

Муниципальная программа «Жилище» Тарбагатайского района на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» утверждена постановлением Администрации МО «Тарбагатайский район» от 21 сентября 2015 года № 843.

Целью муниципальной программы является устойчивое развитие и функционирование жилищной сферы.

Муниципальной программой поставлены следующие задачи:

- создание условий для развития жилищного сектора и повышения уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства.

- устойчивое территориальное развитие района посредством совершенствования системы расселения, застройки, благоустройства сельских поселений района.

- создание муниципального специализированного жилищного фонда.

Достижение целевых показателей программы осуществляется в рамках реализации основных мероприятий двух подпрограмм.

- Государственная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в Тарбагатайском районе.

- Градостроительное планирование развития территорий Тарбагатайского района.

| Наименование | Ед. изм | Значение показателя за 2019 год |
| --- | --- | --- |
| Молодые семьи, улучшившие жилищные условия, в том числе: - за счет федерального бюджета | семей | 2 |
| Молодые специалисты, улучшившие жилищные условия, | Чел. | 0 |
| Обеспеченность населения жильем | м2 на 1 человека | 17,7 |
| Ввод жилья в эксплуатацию | тыс. м 2 | 14,5 |

В 2019 году  было запланировано выделение финансовых средств на мероприятия:

- Государственная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сумме – 1 770,08213 руб. из них израсходовано – 1 769,49360 руб. показатель выполнения – 100 %.

- Градостроительное планирование развития территорий в сумме – 1 636,44343 руб. из них израсходовано – 0 руб. показатель выполнения – 0 %. Финансовые средства не были израсходованы, так как исполнителем не выполнены работы в срок согласно муниципального контракта.

Начальник отдела строительства, ЖКХ

и развитию инфраструктуры

Администрации МО «Тарбагатайский район»                                              С.М. Чистяков