Республика Бурятия

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КУЙТУНСКОЕ» ТАРБАГАТАЙСКОГО РАЙОНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83

от  17.09.2014г. 								                 с. Куйтун

Об   утверждении  Муниципальной     долгосрочной

программы «Комплексное  развитие систем

коммунальной    инфраструктуры   на     территории

муниципального образования «Куйтунское» сельское

поселение на 2015-2020 годы».

В соответствии со статьёй 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселение «Куйтунское», решением Собрания депутатов сельского поселения «Куйтунское» от 28.10.2011 г. № 120 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе сельского поселения «Куйтунское», постановлением Администрации сельского поселения «Куйтунское» от 17.07.2009 г. № 42 «О порядке разработки долгосрочных целевых программ сельского поселения «Куйтунское», их формирования и реализации  и порядке разработки ведомственных целевых программ, их формирования и реализации», Собрание депутатов сельского поселения «Куйтунское» постановление 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»

РЕШИЛО:

1. Утвердить Муниципальную долгосрочную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  на территории  муниципального образования сельское поселение «Куйтунское» на 2015-2020 годы» согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее  Решение вступает в силу после его официального обнародования на стендах или на сайте Администрации, на странице сельского поселения «Куйтунское» и применяется к правоотношениям возникшим с момента подписания.

3. Контроль за выполнением постановление оставляю за собой.

Глава администрации СП «Куйтунское»                                         П.Е. Николаев

Приложение

к постановлению

сельского поселения «Куйтунского»

от 17.09. 2014 года  № 83

Муниципальная долгосрочная программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  на территории муниципального образования сельское поселение «Куйтунское» на 2015-2020 годы»

Структура  муниципальной долгосрочной программы

Паспорт программы

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

1.1.  Демографическое развитие муниципального образования

1.2. Анализ текущего  состояния систем водоснабжения

1.3. Анализ текущего  состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

1.4. Анализ текущего  состояния систем водоотведения

1.5. Анализ текущего  состояния систем электроснабжения

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

3.1. Система водоснабжения

3.2. Система газоснабжения

3.3. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

3.4. Система водоотведения

3.5. Система электроснабжения

4. Нормативное обеспечение.

5. Механизм реализации  программы и контроль за ходом ее выполнения

6. Оценка эффективности реализации программы

Приложение № 1 к программе. Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов.

Паспорт

Муниципальной долгосрочной программы  «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории  муниципального  образования сельское поселение «Куйтунское»  на 2015-2020 годы»

| Наименование программы | Муниципальная долгосрочная программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования сельское поселение «Куйтунское» на 2015-2020 годы» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года N 102-р «Об утверждении Концепции федеральной программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы», |
| Разработчик программы | Администрация сельского поселения «Куйтунское» Тарбагатайского района Республики Бурятия |
| Исполнители программы | Администрация сельского поселения «Куйтунское» Тарбагатайского района Республики Бурятия |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация сельского поселения «Куйтунское» Тарбагатайского района и Собранием депутатов сельского поселения «Куйтунское» |
| Цель программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения «Куйтунское» |
| Задачи программы | 1. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 2. Снижение потребление энергетических ресурсов. 3. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 4. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 5.Повышение уровня газификации населённых пунктов сельского поселения «Куйтунское». |
| Сроки реализации программы | 2015-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства республиканского бюджета; - средства местного бюджета. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2015-2020 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований республиканского бюджета. |
| Мероприятия программы | 1. В сфере водоснабжения: - строительство новых артезианских скважин; - строительство новых водопроводных сетей; - благоустройство санитарной зоны скважин; - устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов (расчетный период); - внедрение прогрессивных технологий и оборудования. 2.В сфере газификации: - снабжение населения сжиженным газом в баллонах автомобильным транспортом. 3. В сфере электроснабжения: - реконструкция сетей наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов; - оснащение приборами учета; - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. 4. Организация сбора и вывоза ТБО: - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - улучшение экологического состояния сельского поселения; - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО и ЖБО. |

- 1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения сельского поселения «Куйтунское». Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

Программа является одним из важнейших инструментов реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы., утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 (в ред. Постановления Правительства РФ от 14.07.2011 № 575), Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- 1.1. Демографическое развитие муниципального образования

Муниципальное образование сельское поселение «Куйтунское»  расположено в южной части Республики Бурятия. Поселение граничит на севере с муниципальными образованиями Заиграевского района, сельским поселением «Заводское», на западе с сельским поселением «Тарбагатайское», на юге – с Мухоршибирским районом, с сельским поселением «Большекуналейское», на востоке – с Заиграевским районом, Мухоршибирским районом. Административный центр сельского поселения «Куйтунское»  –  с. Куйтун  расположен в 25 км. от районного центра Тарбагатайского района -  с. Тарбагатай, и 45 км. от административного центра Республики Бурятия – г.Улан-Удэ. В поселении в основном одноэтажные деревянные строения, имеются  кирпичные, блочные здания. В состав  сельского поселения  «Куйтунское» входят два населенных пункта, с общей численностью населения – 1370 человек и количеством дворов – 481 шт. в том числе:

с. Куйтун – 322 домовладений;

с. Надеино – 159 домовладений;

Общая площадь земель муниципального образования  - 59 625 га, в том числе земель сельхозугодий –9385,08 га,  общая площадь земель в границах населенных пунктов – 691,57га.                                                                                                                                                                                                                                      Общая протяженность автомобильных (внутрипоселковых) дорог – 12,1 км.

- Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития сельского поселения «Куйтунское» характеризуется следующими показателями (таблица 1).

Таблица 1

| Наименование показателя | Факт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| Численность населения поселения, человек | 1344 | 1320 | 1360 |
| Число родившихся, человек | 10 | 11 | 16 |
| Число умерших, человек | 27 | 25 | 27 |
| Естественный прирост (+) / убыль (-), человек | -17 | -14 | -11 |
| Миграционный прирост (+) / убыль (-), человек | 17 | 41 | 16 |
| Общий прирост (+) / убыль (-), человек | 0 | 27 | 5 |

В период с 2011 по 2013 гг., несмотря на некоторые позитивные сдвиги, демографическая ситуация в целом остается неблагополучной, основные параметры демографического развития продолжают ухудшаться.

Данные по половозрастной структуре населения  приведены в таблице 2.

Таблица 2.

| Возраст, лет | 2013 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Мужчины | Женщины |
| с. Куйтун |  |  |  |
| Всего | 915 | 451 | 464 |
| - 0-15 | - 136 | - 71 | - 65 |
| - 16-54 | - 307 |  | - 307 |
| - 55 и старше | - 92 |  | - 92 |
| - 16-59 | - 308 | - 308 |  |
| - 60 и старше | - 72 | - 72 |  |
| - с. Надеино |  |  |  |
| - Всего | - 388 | - 134 | - 254 |
| - 0-15 | - 103 | - 38 | - 65 |
| - 16-54 | - 130 |  | - 130 |
| - 55 и старше | - 59 |  | - 59 |
| - 16-59 | - 60 | - 60 |  |
| - 60 и старше | - 36 | - 36 |  |
| - Моложе трудоспособного возраста | - 239 |  |  |
| - Трудоспособного возраста | - 805 |  |  |
| - Старше трудоспособного возраста | - 259 |  |  |

- Таким образом, анализ изменений в динамике численности населения и его демографической структуры за предшествующие годы выявил следующее:

- - численность населения уменьшается;

- - численность населения сокращается из-за снижения темпов естественного     прироста, а также оттока населения из сельской местности;

- - удельный вес населения в трудоспособном возрасте выше удельного веса населения в нетрудоспособном возрасте и в группе детского возраста

- Демографический прогноз является   неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

В проекте генерального плана изменения численности населения сельского поселения прогнозировалось по трем сценариям:

- инерционному;

- стабилизационному;

- оптимистическому.

Таблица 3

| Варианты прогнозов демографического развития поселения | 2005 г. | 2010 г. | 2015 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз численности населения по инерционному сценарию развития | 1435 | 1380 | 1337 | 1298 | 1259 | 1222 |
| Вариант 2 |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз численности населения по оптимистическому сценарию развития | 1435 | 1380 | 1400 | 1419 | 1439 | 1459 |
| Вариант 3 |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз численности по стабилизационному сценарию развития | 1435 | 1380 | 1435 | 1449 | 1466 | 1487 |

Учитывая проведенный анализ прогнозов демографического развития сельского поселения, наиболее вероятным рассматривается сценарий снижения численности населения. При этом темпы снижения должны снижаться.

Учитывая, что два прогнозных варианта (2-й и 3-й) представляют аналогичные сценарии демографического развития, для целей программы комплексного развития принимается условие, при котором численность жителей имеет тенденцию роста.

Гидрографические данные:

Гидрография на территории  поселения характеризуется наличием  16 речек малой протяженностью и 3 ручьями. Сельское поселение «Куйтунское» расположено в дельте реки «Куйтунка».

Питьевая вода неудовлетворительного качества из-за повышенного содержания в воде водоносных горизонтов соединений железа и марганца.

Климатические условия:

Климат района резко континентальный, с холодной продолжительной зимой и коротким жарким летом, значительными колебаниями ночных и дневных температур воздуха в течение всего вегетационного периода, который продолжается 100-130 дней.

Минимальные среднемесячные температуры отмечаются в январе (-230 С), максимальные – в июле (+190 С). Максимальная температура зимой достигает - 450 С, а летом +370 С. Район характеризуется сухим жарким летом и малоснежной зимой. По данным многолетних наблюдений (Тарбагатайская метеостанция) среднегодовая температура отрицательная  -1,90 С. Продолжительность безморозного периода 130-150 дней (март-сентябрь).

Среднегодовая сумма осадков невелика и составляет в среднем 250-280 мм, причем в июле-августе выпадает наибольшая их доля – 200-220 мм. В остальное время года общее количество осадков не превышает 50 мм с относительно равномерным распределением их по месяцам. Довольно высокая температура в летнее время, а также частые ветра весной и осенью способствуют интенсивному испарению атмосферных осадков и поверхностных вод. Величина испарения составляет примерно половину количества выпадающих осадков: 120-140 мм/год. Зима малоснежная: мощность снегового покрова – 10-15 см. сезонное промерзание грунтов – 3,0-3,5 м. начинается промерзание в октябре и достигает максимальной глубины в феврале-марте; оттаивание грунтов занимает период с апреля по июль.

1.2. Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения

Централизованное водоснабжение в населенных пунктах сельского поселения «Куйтунское» отсутствует. Отдельно стоящие скважины и общественные колодцы, которые представляют источники нецентрализованного водоснабжения, используют в процессе эксплуатации в основном грунтовые воды.

1.3. Анализ текущего состояния  систем газоснабжения

На территории сельского поселения «Куйтунское» отсутствуют газопроводы.

Население сельского поселения снабжается сжиженным газом в баллонах. Поставляется сжиженный газ автомобильным транспортом. Баллонный газ используется на пищеприготовление и приготовление корма для скота в частном секторе.

1.4. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлся сбор и вывоз твердых бытовых отходов из жилых массивов частного сектора и утилизация бытовых и промышленных отходов.

Проблема безопасного обращения с отходами производства и потребления, образовавшимися в процессе хозяйственной деятельности предприятий, организаций и населения, является одной из основных экологических проблем.

На территории сельского поселения «Куйтунское» расположены 2 точки временного хранения ТБО: с.Надеено и с.Куйтун. Места хранения ТБО сельского поселения «Куйтунское» в водоохраной зоне не расположены, санитарно-защитная зона соблюдается.

Согласно государственной программе Республики Бурятия «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов (2013-2020 годы)» на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов в с.Тарбагатай будет производиться проектирование и строительство полигона твердых бытовых отходов.

После реализации проекта и введения в эксплуатацию нового полигона ТБО будут закрыты и рекультивированы места временного хранения ТБО.

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов.

1.5. Анализ текущего состояния  системы водоотведения

На сегодняшний день система централизованного водоотведения и последующая очистка в сельском поселении «Куйтунское» отсутствует. Из-за отсутствия централизованной канализационной системы стоки накапливаются в выгребных ямах, расположенные, как правило, на приусадебных участках.

1.6.  Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

Электроснабжение потребителей сельского поселения «Куйтунское» осуществляется от электростанций филиала ОАО «ТГК-14». Ответственное подразделение – Производственное отделение «Центральные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Сибири» «Читаэнерго».

Питающая подстанция: ПС «Куйтун» 35/10, мощность трансформаторов 1*1,6 МВА и 1*2,5 МВА.

Общая протяженность ЛЭП в границах сельского поселения «Куйтунское» составит:

ЛЭП 35кВ – 17,9 км;

ЛЭП 10 кВ – 33,8 км.

Перечень и технические характеристики трансформаторных пунктов сельского поселения «Куйтунское» приведен в табл.

| Наименование ТП | Уровни напряжений, кВ | Место расположения | Возможность модернизации ТП |
| --- | --- | --- | --- |
| ТП №1 | 10/04 | с. Надеино, ул. Ленина, между д.7 и д.11 | да |
| ТП №2 | 10/04 | с. Надеино, ул. Ленина, в северной части участка землепользования №01 | да |
| ТП №3 | 10/04 | с. Надеино, ул. Школьная, около АЗС | да |
| ТП №4 | 10/04 | с. Надеино, ул. Ленина, между д.113 и д.114 | да |
| ТП №5 | 10/04 | с. Надеино, ул. Школьная, около д.29 | да |
| ТП №6 | 10/04 | с. Надеино, около пилорамы | да |
| ТП №7 | 10/04 | с. Надеино, ул. Ленина, между д.121 и д.123 | да |
| ТП №8 | 10/04 | с. Надеино, около пожарной части | да |
| ТП №9 | 10/04 | с. Куйтун, в западной части с. Куйтун, около разрушенных зданий | да |
| ТП №10 | 10/04 | с. Куйтун, около пилорамы | да |
| ТП №11 | 10/04 | с. Куйтун, севернее подстанции, около участка землепользования №26 | да |
| ТП №12 | 10/04 | с. Куйтун, около крестьянского (фермерского) хозяйства | да |
| ТП №13 | 10/04 | с. Куйтун, около кладбища | да |
| ТП №14 | 10/04 | с. Куйтун, ул. Коммунистическая, напротив д.20 | да |
| ТП №15 | 10/04 | с. Куйтун, ул. Коммунистическая, около участка землепользования №63 | да |
| ТП №16 | 10/04 | с. Куйтун, ул. Коммунистическая, около д. 109 | да |
| ТП №17 | 10/04 | с. Куйтун, ул. Лесная, около участка землепользования № 104 | да |
| ТП №18 | 10/04 | с. Куйтун, на участке землепользования №09 | да |
| ТП №18 | 10/04 | с. Куйтун, ул. Ленина, около церкви | да |
| ТП №18 | 10/04 | с. Куйтун, около школы | да |
| ТП №18 | 10/04 | с. Куйтун, ул. 60 лет Октября, около д.4, недалеко от кладбища | да |

Электроснабжение сельского поселения «Куйтунское» происходит следующим образом: от ПС «Большой Куналей» 35/10 ЛЭП 35 кВ запитывается ПС «Куйтун» 35/10. От ПС «Куйтун» 35/10 отходит ЛЭП 35 кВ, который идет на ПС «Николаевская» 35/10, расположенную севернее.

По территории сельского поселения «Куйтунское» от ПС «Пестерево» 35/10 проходит линия электропередачи ЛЭП 10 кВ, которая снабжает электричеством с.Надеино, проходит через сельское поселение и выходит на п.Николаевский.

От ПС «Куйтун» 35/10 отходят ЛЭП 10 кВ. Линии электропередач ЛЭП 10 кВ подходят к трансформаторным пунктам напряжением 10/0,4 кВ, от которых идет разводка по потребителям внутри населенных пунктов.

- 2 Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  сельского поселения «Куйтунское»  .

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское  поселение «Куйтунское»  на 2015-2020 годы направлена на снижение уровня износа,  улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Основные задачи Программы:

- модернизация водопроводно-канализационного хозяйства;

- улучшение экологической обстановки

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;

Сроки и этапы реализации программы.

Программа действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2020 года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

3.1. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения  «Куйтунское» на 2015-2020 гг., являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным снижением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания до 2020 года с учетом комплексного инвестиционного плана;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.

- Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан  по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры  в сельском поселении и срокам реализации.

- Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству)).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы комплексного развития распределены между источниками финансирования без учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и тарифов на подключение.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Республики Бурятия, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия республиканских программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования республиканского бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса ( водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок  к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).

- В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации и подключения новых потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается в обоих инвестиционных проектах (подразделах программы). При этом количественные показатели приведены полностью в каждом направлении, стоимостные показатели распределены пропорционально подключаемым нагрузкам.

Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах программы долей единиц.

- Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений, начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

- Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры, осуществляемых в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Куйтунское», связанным с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе

3.3. Система водоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

1. Обеспечение централизованной системой водоснабжения существующих районов жилой застройки;

2. Строительство водоочистных сооружений в населенных пунктах поселения;

3. Обеспечение централизованной системой водоснабжения районов новой жилой застройки поселения.

4.  Строительство артезианской скважины

5. Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов;

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.4. Система газоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы газоснабжения потребителей поселения являются:

- Снабжение  сельского поселения сжиженным газом в баллонах автомобильным транспортом.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.5. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития  системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются:

- Рекультивация территории, на которой ранее располагались места временного хранения ТБО  в с. Куйтун, с.Надеино.

- Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.6. Система водоотведения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоотведения потребителей поселения являются:

  - Разработка проектно-сметной документации на строительство локальных канализационных очистных сооружений на территории поселения;

3.7. Система электроснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы электроснабжения  потребителей поселения являются:

- Оснащение потребителей бюджетной сферы  электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0;

- Реконструкция существующего наружного освещения улиц и проездов;

- Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;

- Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями;

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

4. Нормативное обеспечение

В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется разработка ряда муниципальных нормативных правовых документов, в том числе:

- Система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, используемых при определении доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса и их значения;

- Порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Представляется, что технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

- Технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- Порядок утверждения собранием депутатов «Куйтунского» сельского поселения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам разработки инвестиционных программ;

- Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- Порядок запроса должностными лицами Администрации сельского поселения «Куйтунское»  информации у организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен устанавливать закрытый перечень информации, которую могут запрашивать уполномоченные на то должностные лица Администрации поселения, а также требования к срокам предоставления и качеству информации, предоставляемой организацией коммунального комплекса;

- Порядок участия должностных лиц Администрации сельского поселения в заключении с организациями коммунального комплекса договоров с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющих условия выполнения инвестиционных программ соответствующих организаций. Данные договоры должны разрабатывается в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и определять условия выполнения инвестиционных программ таких организаций, в том числе: цену договора (финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы), порядок и сроки выполнения инвестиционной программы, порядок и условия финансирования инвестиционной программы (в том числе из местного бюджета), права, обязанности и ответственность сторон, контроль над выполнением инвестиционной программы, пересмотр инвестиционной программы, порядок сдачи-приемки работ, условия привлечения подрядных и субподрядных организаций, список ответственных лиц за выполнение и контроль над реализацией инвестиционной программы, изменение и расторжение договора и иные условия.

Сроки действия таких договоров должны соответствовать сроку реализации инвестиционных программ.

В развитие разрабатываемой федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы» (в соответствии с Концепцией федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы) региональную нормативную базу целесообразно дополнить соответствующей целевой программой, что позволит получить государственную поддержку за счет средства федерального бюджета, выделяемых в рамках реализации указанной программы.

5. Механизм реализации  программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией сельского поселения «Куйтунское». Для решения задач программы предполагается использовать средства федерального бюджета, республиканского бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Республики Бурятия, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития сельского поселения «Куйтунское», основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация сельского поселения «Куйтунское»  и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация сельского поселения  «Куйтунское» Тарбагатайского района  и собранием депутатов сельского поселения «Куйтунское».

6. Оценка эффективности реализации программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей  воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПРОГРАММЕ. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,     СБОРА  ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1. | Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по строительству и модернизации оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства |  | Снижение уровня износа, потерь воды, аварийности сетей водоснабжения, энергоемкости транспортировки воды | Федеральный бюджет (справочно) | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет (справочно) | 350,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Районный бюджет | 600,0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 275,0 ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов водоснабжения разведочно-эксплутационных на воду скважин с.Куйтун, с.Надеино | ед. | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, аварийности сетей водоснабжения | Республиканский бюджет (справочно) | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Районный бюджет | 100,0 * | 100,0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Строительство объектов водоснабжения разведочно-эксплутационных буровых на воду скважин с.Куйтун, с.Надеино | ед. | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, аварийности сетей водоснабжения | Федеральный бюджет (справочно) | 600,0 | 0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Районный бюджет | 450,0 * | 0 | 450,0 * | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 150,0 ** | 0 | 150,0 ** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Приобретение и монтаж водонапорных башен с.Куйтун, с.Надеино | ед. | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, аварийности сетей водоснабжения | Федеральный бюджет (справочно) | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Республиканский бюджет (справочно) | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 100,0 ** | 0 | 0 | 100,0 ** | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Обустройство подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов. | ед. | Своевременное предотвращение пожароопасных ситуаций | Районный бюджет | 50,0 * | 0 | 0 | 0 | 50,0 * | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 25,0 ** | 0 | 0 | 0 | 25,0 ** | 0 | 0 |
| 2. | Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация подвоза сжиженного газа в баллонах населению. |  | Повышение надежности работы системы газоснабжения, снижение потерь газа, аварийности сетей газоснабжения | Республиканский бюджет (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 50,0 ** | 0 | 50,0 ** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Сфера сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Мероприятия по сбору и вывозу твердых бытовых отходов | ед. | Создание участка складирования ТБО в соответствии соблюдением требуемого проектом полигона коэффициентом фильтрации. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. | Районный бюджет | 150,0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 55,0 ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1. | Оборудование площадок для сбора твердых бытовых отходов и мусора (твердое покрытие, ограждение) | ед. | Создание участка складирования ТБО в соответствии соблюдением требуемого проектом полигона коэффициентом фильтрации. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 25,0 ** | 25,0 ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. | Приобретение контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и мусора | ед. | Создание участка складирования ТБО в соответствии соблюдением требуемого проектом полигона коэффициентом фильтрации. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. | Районный бюджет | 150,0 * | 25,0 * | 25,0 * | 25,0 * | 25,0 * | 25,0 * | 25,0 * |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 30,0 ** | 5,0 ** | 5,0 ** | 5,0 ** | 5,0 ** | 5,0 ** | 5,0 ** |
| 4. | Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятия по строительству и модернизации оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства |  | Повышение надежности работы системы электроснабжения, снижение потерь эл. энергии, аварийности сетей электроснабжения | Районный бюджет | 720,3 * |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 685,5 ** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1. | Переход на энергосберегающие установки, обеспечивающих экономию электрической энергии | ед. | Повышение надежности работы системы энергосбережения, снижение потерь эл. энергии, аварийности сетей электроснабжения | Районный бюджет | 52,8 * | 8,8 * | 8,8 * | 8,8 * | 8,8 * | 8,8 * | 8,8 * |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 18,0 ** | 3,0 ** | 3,0 ** | 3,0 ** | 3,0 ** | 3,0 ** | 3,0 ** |
| 4.1.2. | Реконструкция существующего наружного освещения улиц и проездов. | ед. | Повышение надежности работы системы энергосбережения, снижение потерь эл. энергии, аварийности сетей электроснабжения | Районный бюджет | 667,5 * | 111,25 * | 111,25 * | 111,25 * | 111,25 * | 111,25 * | 111,25 * |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 667,5 ** | 111,25 ** | 111,25 ** | 111,25 ** | 111,25 ** | 111,25 ** | 111,25 ** |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 3885,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет (справочно) |  |  |  | 1000,0 |  | 600,0 | 400,0 |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет (справочно) |  |  |  | 350,0 | 50,0 |  | 300,0 |  |  |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  | 1470,3* | 245,05* | 595,05* | 145,05* | 195,05* | 145,05* | 145,05* |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 1065,5** | 144,25** | 319,25** | 219,25** | 144,25** | 119,25** | 119,25** |

ПРИМЕЧАНИЕ:   *,**  - при наличии денежных средств в бюджете района, сельского поселения.

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации СП «Куйтунское»

______________________П.Е.Николаев

18.09.2014г.

СПРАВКА

Об обнародовании постановления администрациии МО СП «Куйтунское» за №83 от 17.09.2014г. «Об   утверждении  Муниципальной     долгосрочной программы «Комплексное  развитие системкоммунальной    инфраструктуры   на     территории муниципального образования «Куйтунское» сельское поселение на 2015-2020 годы».

18.09.2014г.

Мы, Трифонова Е.Ф., Кокорина Е.Б., ответственные за обнародование постановления администрациии МО СП «Куйтунское» за №83 от 17ю09ю2014г. «Об   утверждении  Муниципальной     долгосрочной программы «Комплексное  развитие систем коммунальной    инфраструктуры   на     территории муниципального образования «Куйтунское» сельское поселение на 2015-2020 годы».

Ответственные: ____________________________________Трифонова Е.Ф.

____________________________________Кокорина Е.Б.