ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Чистая вода»в Тарбагатайском районе» на 2020-2024 годы.

за 2021 год

| Наименование муниципальной программы | «Чистая вода» в Тарбагатайском районе на 2020-2024 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел строительства, ЖКХ и развитию инфраструктуры Администрации МО «Тарбагатайский район» |

Муниципальная программа «Чистая вода» в Тарбагатайском районе на 2020-2024 годы утверждена постановлением Администрации МО «Тарбагатайский район» от 25 сентября 2019 года № 1154

Целью муниципальной программы является обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности.

Муниципальной программой поставлены следующие задачи:

- Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

- Организация нецентрализованного холодного водоснабжения.

Достижение целевых показателей программы осуществляется в рамках реализации основных мероприятий программы.

| № | Муниципальное образование | Наименование объекта | Источники финансирования |  | Объем средств на реализацию программных мероприятий тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021г |  |
|  |  |  |  |  | ПСД | СМР |
| 1 | МО «Тарбагатайский район» | Реконструкция систем централизованного водоснабжения с.Тарбагатай | Общая стоимость |  | 1750 |  |
|  |  |  | В.том числе | ФБ справочно) |  |  |
|  |  |  |  | РБ (справочно) | 1575 |  |
|  |  |  |  | *МБ | 175 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства (Справочно) |  |  |
| 2 | МО «Тарбагатайский район» | Реконструкция систем централизованного водоснабжения в с.Солонцы | Общая стоимость |  | 2922 | 53599,297 |
|  |  |  | В.том числе | ФБ справочно) | 2000 | 51599,297 |
|  |  |  |  | РБ (справочно) | 500 | 2000 |
|  |  |  |  | *МБ | 422 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства (Справочно) |  |  |

В 2021 году  было запланировано выделение финансовых средств в размере  58271,297 тыс. руб., фактическое использование средств составило 333,27214 тыс.руб. на следующие мероприятия:

- Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция систем водоснабжения в с.Солонцы Тарбагатайского района Республики Бурятия – МБ- 333,27214 тыс. руб.

Разница запланированного финансирования от фактического использования составило 57938,0249  тыс.руб.

В ввиду не своевременной подготовки ПСД по объекту: Реконструкция систем водоснабжения с.Тарбагатай не использовано финансирование в сумме 1750,0 тыс.руб и  реализацию проекта в сумме 53599,297 тыс.руб.

По объекту с.Солонцы по реконструкции систем централизованного водоснабжения объект переходящий на 2022 год.

Первый заместитель Руководителя-

Председатель комитета по развитию

инфраструктуры МО «Тарбагатайский район»                         А.А.Гнеушев