ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами в МО «Тарбагатайский район» на 2015-2019 годы»

за 2019 год

| Наименование муниципальной программы | «Обращение с твердыми бытовыми отходами в МО «Тарбагатайский район» на 2015-2019 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел строительства, ЖКХ и развитию инфраструктуры Администрации МО «Тарбагатайский район» |

Муниципальная программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами в МО «Тарбагатайский район» на 2015-2019 годы» утверждена постановлением Администрации МО «Тарбагатайский район» от 17 декабря 2014 года № 1019

Целью муниципальной программы является повышение защищённости окружающей среды от негативного воздействия отходов, их уменьшение и обеспечение экологической безопасности населения Тарбагатайского района.

- привлечение и эффективное использование в экономике Тарбагатайского района частных инвестиций в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, сохранение и восстановление природной среды.

Муниципальной программой поставлены следующие задачи:

- строительство полигона твердых бытовых отходов.

- привлечение частных инвесторов к реализации инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, внедрение малоотходных технологий на основе новейших научно-технических достижений.

- создание поэтапной системы транспортировки отходов.

- организация максимально возможной утилизации, вторичного использовании.

- развитие рынка вторичного сырья и его продукции.

- организация экологически безопасной переработки и складирования оставшейся части отходов.

- ликвидация несанкционированных свалок и бытовых отходов и накопленного прошлого экологического ущерба от негативного воздействия отходов производства и потребления.

| Наименование | Ед. изм | Значение показателя за 2019 год |
| --- | --- | --- |
| Объем инвестиций на мероприятия по развитию безопасного обращения с твердыми бытовыми отходами | тыс. руб. | 0 |
| Доля складируемых на полигоне отходов в общем объеме образовавшихся отходов на территории сельских поселений района | % | 0 |

В 2019 году  было запланировано выделение финансовых средств на частичную ликвидацию несанкционированной свалки в с.Тарбагатай  в сумме – 2 000,00000 руб. из них израсходовано –  2 000,00000 руб. показатель выполнения – 100 %. Был вывезен мусор с несанкционированной свалки в с. Тарбагатай (местность  Кулугуриха)-5000 куб. м.

Начальник отдела строительства, ЖКХ

и развитию инфраструктуры

Администрации МО «Тарбагатайский район»                                          С.М. Чистяков