Приложение № 1

Утверждено

Распоряжением  Администрации МО

«Тарбагатайский  район»

от «24» января  2020  г. №  34

План

проведения  противопаводковых  мероприятий  в  2020  году  на  территории  МО  «Тарбагатайский  район»

| № п/п | Мероприятие | Сроки проведения | ФИО отв. лица | № телефона | Наименование организации, отв. за проведение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -разработать нормативные правовые документы по подготовке к пропуску ледохода и паводковых вод, подготовить и провести заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ( далее –КЧС). -уточнить состав сил и средств предназначенных для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и проведения аварийно-восстановительных работ; -уточнить расчеты продовольствия, топлива и финансовых средств для организации жизнеобеспечения населения в населенных пунктах, расположенных в зонах возможного подтопления; -организовать наземное патрулирование с целью своевременного обнаружения ледовых заторов, причин, способствующих катастрофическому разливу рек и затоплению населенных пунктов и объектов экономики; -во взаимодействии с руководителями организаций, находящихся на территории муниципального образования сельского поселения, организовать работу организаций в условиях возможного подтопления; - во взаимодействии со службами района организовать подготовку мероприятий по противоэпидемическому, санитарно-гигиеническому обеспечению населения в зонах возможного подтопления; -уточнить расчеты потребности и создать запасы дезинфицирующих средств для организации и проведения профилактической дезинфекции в целях профилактики возникновения и распространения инфекционных, паразитарных болезней в зонах подтопления; -во избежание несчастных случаев в период ледохода и весеннего половодья, а также летнего паводка, провести через средства массовой информации разъяснительную работу среди населения; -определить места размещения и питания, медицинского обслуживания эвакуируемого населения, содержания и кормления сельскохозяйственных животных, места хранения запасов горюче-смазочных материалов; -во взаимодействии со страхующими организациями информировать население по страхованию объектов экономики, дорог, мостов, домов и дач, попадающих в зоны стихийных бедствий; -организовать оперативную обработку и анализ поступающей информации о прогнозе и обстановке на территории района, а также мероприятия при угрозе возникновения ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий при их возникновении. | до 10.04.2020 года в паводкоопасный период | Асташова Л.И. | 8-301-46-56-1-03 | Администрация МО «Тарбагатайский район», отдел ГО и ЧС |
| 2 | -обеспечить готовность учреждения и формирований службы медицины катастроф и координацию их действий для оказания медицинской помощи пострадавшему населению в зонах ЧС и пунктах временного размещения населения при его отселении. | в паводкоопасный период | Мацкевич А.Т. | 8-301-46-56-2-89 | ГБУЗ «Тарбагатайская ЦРБ» |
| 3 | -привести в готовность силы и средства ветеринарной службы для осуществления контроля эпизоотической ситуации. | до 10.04.2020 года | Наталин С.Ф. | 8-301-46-56-0-24 | Тарбагататайский филиал РГУ РСББЖ |
| 4 | -запланировать мероприятия по противоэпидемическому и санитарно-гигиеническому обеспечению населения в зонах возможного подтопления при весеннем половодье и летнем паводке и местах размещения эвакуируемого населения; -уточнить расчеты потребности и наличие дезинфицирующих средств, и количество дезинфекционных бригад для проведения дезинфекционных мероприятий в зоне подтопления. | до 10.04.2020 года | Хандархаев Н.А. | (830140)21-0-79 89021665527 | ТО Управление Роспотребнадзора по РБ в Иволгинском районе |
| 5 | -проверить готовность системы связи и оповещения руководящего состава. | до 20.04.2019 года | Попов И.А. ЕДДС | 8-301-46-56-0-00 8-301-46-56-2-55 | Узел технической эксплуатации Бурятского филиала ПАО Ростелеком Отдел ГО и ЧС Администрации МО «Тарб. район» |
| 6 | -обеспечить соблюдение общественного порядка при угрозе возникновения ЧС, а также при ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем и летним паводком. | В паводкоопасный период | Чирипов А.Д.-Ж. | 8-301-46-55-1-96 | Отдел МВД РФ по Тарбагатайскому району |
| 7 | -обеспечить готовность сил и средств к ликвидации ЧС; -организовать работу по защите объектов находящихся в собственности; | до 10.04.2020 года | Антонов А.И. | 8-301-46-55-150 | ОАО МРСК Сибири филиал «Бурятэнерго» производственное отделение ЦЭС Тарбагатайский РЭС |
| 8 | -принять меры по беспрепятственному пропуску паводковых вод через мосты, водопропускные трубы на дорогах; -организовать работу по защите транспортных коммуникаций и объектов, находящихся в собственности; -обеспечить готовность сил и средств к ликвидации ЧС; | до 10.04.2020 года | Фаразутдинов Р.Х. Петров И.Ф. | 8-301-2-21-02-29 8-301-2-55-28-82 | ФКУ Управление фед.авт. дорог «Южный Байкал» ГКУ «Бурятрегионавтодор» Главы МО СП, Отдел ГО и ЧС Администрации МО «Тарбаг. район» |

Начальник отдела ГО и ЧС Администрации

МО «Тарбагатайский район»                                                                                                                                                                     Л.И.Асташова