ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО «Тарбагатайский район» на 2008-2015 годы и на период до 2020 года (включительно)»

за 2019 год

| Наименование муниципальной программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО «Тарбагатайский район» на 2008-2015 годы и на период до 2020 года (включительно)» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел строительства, ЖКХ и развитию инфраструктуры Администрации МО «Тарбагатайский район» |

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО «Тарбагатайский район» на 2008-2015 годы и на период до 2020 года (включительно)» утверждена постановлением Администрации МО «Тарбагатайский район» от 03.08.2008 года № 644.

Целью муниципальной программы является выполнение мероприятий по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению.

Муниципальной программой поставлены следующие задачи:

- ремонт тепловых сетей, водопроводных сетей;

- проведение мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры предприятий ЖКХ.

Достижение целевых показателей программы осуществляется в рамках реализации основных мероприятий программы.

| Наименование | Ед.изм | Значение показателя за 2019 г. |
| --- | --- | --- |
| Предотвращение аварийных ситуаций на котельных предприятий ЖКХ. | % | 80 |

В 2019 году выполнены мероприятия:

- реализация первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры находящихся в муниципальной собственности

- приобретение ДЭС для котельных школ

- приобретение котла КВМ – 1,25 для котельной № 2 в с.Тарбагатай

- приобретение цепи золошлакоудаления для капитального ремонта котельной с.Солонцы

- приобретение 2-х насосов водоснабжения для ремонта насосной станции в с.Солонцы

- приобретение 2-х фекальных насосов для капитального ремонта КНС в с.Солонцы

На реализацию мероприятий было запланировано выделение финансовых средств в сумме – 5 103,88900 руб. из них израсходовано – 3 562,86275 руб. показатель выполнения – 70 % оставшиеся средства не были израсходованы, так как оставшиеся мероприятия не были согласованы Минстроем РБ.

Начальник отдела строительства, ЖКХ

и развитию инфраструктуры

Администрации МО «Тарбагатайский район»                                                С.М. Чистяков